توثيق جلسة التطوير

مشروع مناسبات (Monasbat) — بال قول

المرحلة الأولى: الإصلاحات الحرجة والأمنية

28 أبريل 2026

# 1. مراجعة ما تم تنفيذه

فيما يلي نتائج المراجعة الدقيقة لكل ملف مُعدَّل. كل بند مرتبط بملاحظة من تقرير التدقيق الأصلي.

## 1.1 — إصلاح #1: توحيد اسم جدول RSVP

الملف: includes/rsvp-handler.php

الحالة: تم بنجاح ✅

| الملف | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| rsvp-handler.php السطر 7 | $table_name = $wpdb->prefix . 'pge_rsvp'; | $table_name = $wpdb->prefix . 'pge_event_rsvps'; |

دالة الكتابة pge_rsvp_submit كانت تستخدم wp_pge_event_rsvps منذ البداية — الإصلاح وحّد الإنشاء مع الكتابة. النتيجة: ردود RSVP ستُحفظ الآن في الجدول الصحيح.

⚠️  إجراء مطلوب من المطور:

- ادخل phpMyAdmin وتحقق من وجود جدول wp_pge_rsvp (القديم) — إن وُجد احذفه.

- قم بـ Deactivate ثم Activate للإضافة pgevents-core ليُنشأ الجدول الجديد عبر dbDelta.

## 1.2 — إصلاح #2: حذف معالج Check-in المكرر

الملفات: pgevents-core.php  +  checkin-handler.php

الحالة: تم بنجاح ✅

| قبل — pgevents-core.php | بعد — pgevents-core.php |
| --- | --- |
| include_once PGE_PATH . 'includes/checkin-handler.php'; include_once PGE_PATH . 'includes/ajax.php'; | include_once PGE_PATH . 'includes/ajax.php'; |

- تم تعطيل checkin-handler.php بإعادة تسميته إلى checkin-handler.php.disabled

- ajax.php هو المعتمد: يتحقق من النوع pge_event وصلاحيات edit_post — أكثر أماناً

## 1.3 — إصلاح #5: تفعيل التحقق من توقيع Webhook

الملف: includes/class-salla-handler.php

الحالة: تم بنجاح ✅

ثلاثة تعديلات في نفس الملف:

| التعديل | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| السر | private $webhook_secret = '60ae230...'; // hardcoded | private $webhook_secret; // يُقرأ من wp-config أو DB |
| الـ Method | 'methods' => ['GET', 'POST'] | 'methods' => 'POST' |
| التحقق | // is_valid_signature() موجودة // لكن غير مستدعاة | if (!$this->is_valid_signature ($payload, $signature)) return 401; |

⚠️  إجراء مطلوب من المطور:

- افتح لوحة التحكم ← المناسبات ← إعدادات الباقات ← قسم 🔐 مفتاح Webhook السري

- الصق المفتاح الحالي من Salla Partner Portal واضغط حفظ

- بعد الحفظ: اضغط 'إعادة توليد' في سلة للحصول على مفتاح جديد (المفتاح القديم كان مكشوفاً في الكود)

## 1.4 — إصلاح #9: حماية ملفات ZIP من التنزيل

الملف: .htaccess (جذر الموقع)

الحالة: تم جزئياً ✅⚠️

تمت إضافة هذه القاعدة في نهاية .htaccess

# BEGIN Security — Block sensitive file downloads <FilesMatch "\.(zip¦tar¦gz¦bak¦sql¦env¦log)$"> Order allow,deny Deny from all </FilesMatch> # END Security

⚠️  إجراء مطلوب يدوياً:

- انقل ملفات الـ ZIP يدوياً خارج public_html (مثلاً: C:\backups\monasbat\)

- الملفات المعنية: wp-content/themes/pgevents-pro*.zip  و  wp-content/plugins/backup-dev/*.zip

## 1.5 — تحسين: إدارة مفتاح Webhook من لوحة التحكم

الملف: includes/admin-mods.php  +  wp-config.php

الحالة: تم بنجاح ✅

تم إضافة قسم جديد في صفحة 'إعدادات الباقات' يتيح:

- عرض آخر 8 أحرف من المفتاح الحالي مع تاريخ آخر تحديث

- حقل لإدخال مفتاح جديد مع زر إظهار/إخفاء

- حفظ المفتاح بشكل آمن في قاعدة البيانات عبر wp_options

- تنبيه تلقائي في لوحة التحكم عند غياب المفتاح

- تعطيل الثابت في wp-config.php — القراءة الآن من DB

# 2. ملخص حالة كل الإصلاحات

| ✅ | #1 — توحيد اسم جدول RSVP (rsvp-handler.php) | مكتمل |
| --- | --- | --- |
| ✅ | #2 — حذف معالج Check-in المكرر (checkin-handler.php.disabled) | مكتمل |
| ✅ | #5 — تفعيل التحقق من توقيع Webhook (class-salla-handler.php) | مكتمل |
| ✅ | #9 — حماية .htaccess ضد تنزيل zip/sql/env | مكتمل |
| 🖥️ | إدارة مفتاح Webhook من لوحة التحكم (admin-mods.php) | مكتمل |
| ⚠️ | #9 — نقل ملفات ZIP خارج public_html (يدوي) | معلق |
| ⚠️ | Deactivate/Activate الإضافة لتجديد هيكل الجدول | معلق |
| ⚠️ | إعادة توليد Webhook Secret من Salla Partner Portal | معلق |

# 3. الخطوة التالية: المرحلة الثانية — تكامل سلة App Store

هذه المرحلة مطلوبة من إدارة سلة لنشر التطبيق على متجر التطبيقات. المشكلة الحالية: الكود يقبل فقط أحداث الطلبات (order.*)، بينما حدث app.store.authorize الذي يحمل الـ access token الجديد كل 14 يوم يُرفض صامتاً.

| # | المهمة | الملف | الأولوية | الزمن |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | إضافة switch على نوع الحدث في handle_salla_notification لتمييز أحداث الطلبات عن أحداث التطبيق | class-salla-handler.php | حرجة | 1 ساعة |
| S2 | معالج handle_app_authorize: يحفظ access_token و refresh_token في wp_options بربطهما بـ merchant_id | class-salla-handler.php | حرجة | 1 ساعة |
| S3 | معالجات app.installed / app.uninstalled / app.updated | class-salla-handler.php | عالية | 45 دقيقة |
| S4 | صفحة إدارية تعرض المتاجر المربوطة مع تاريخ التثبيت وحالة التوكن | admin-mods.php | متوسطة | 2 ساعة |
| S5 | إضافة PGE_SALLA_CLIENT_ID و PGE_SALLA_CLIENT_SECRET في wp-config.php | wp-config.php | عالية | 15 دقيقة |
| S6 | اختبار شامل: تثبيت على متجر تجريبي، انتظار تحديث التوكن، اختبار رفض signature خاطئ | اختبار | إلزامي | 1-2 يوم |

## الـ Payload المتوقع من سلة (app.store.authorize)

{ "event": "app.store.authorize", "merchant": 1234509876, "data": { "access_token": "KGsnBcNN...", // صالح 14 يوم "expires": 1634819484, // unix timestamp "refresh_token": "fWcceFWF...", // single-use، شهر "scope": "settings.read ...", "token_type": "bearer" } }

## تنبيه أمني — قبل البدء بالمرحلة الثانية

Client ID و Client Secret شُورِكا في محادثة التطوير. بعد إنهاء المرحلة الثانية والاختبار، يجب الضغط على 'توليد مفتاح جديد' في Salla Partner Portal ثم تحديث wp-config.php بالقيم الجديدة.

# 4. سجل الملفات المُعدَّلة

| الملف | التغيير | التاريخ |
| --- | --- | --- |
| includes/rsvp-handler.php | توحيد اسم الجدول: pge_rsvp → pge_event_rsvps (السطر 7) | 2026-04-28 |
| pgevents-core.php | حذف include_once لـ checkin-handler.php | 2026-04-28 |
| includes/checkin-handler.php | إعادة تسمية إلى .php.disabled (معطّل) | 2026-04-28 |
| includes/class-salla-handler.php | تفعيل is_valid_signature + POST فقط + السر من DB/config | 2026-04-28 |
| .htaccess | إضافة قاعدة حظر تنزيل zip/sql/env/bak/log | 2026-04-28 |
| wp-config.php | تعليق ثابت PGE_SALLA_WEBHOOK_SECRET (يُدار من لوحة التحكم) | 2026-04-28 |
| includes/admin-mods.php | إضافة واجهة إدارة مفتاح Webhook + تنبيه تلقائي | 2026-04-28 |

— نهاية التوثيق —

Pal Goal | pgevents-core v1.0 | 2026-04-28