توثيق جلسة التطوير

مشروع مناسبات (Monasbat)  —  شركة بال قول

المرحلة الأولى + المرحلة الثانية

28 أبريل 2026

# 1. ملخص تنفيذي

في هذه الجلسة أُنجزت المرحلتان الأولى والثانية كاملاً. المرحلة الأولى أصلحت 4 أعطال حرجة وأمنية، والمرحلة الثانية أضافت تكامل Salla App Store الكامل مع إدارة مركزية لكل المفاتيح من لوحة التحكم.

| ✅ | #1 — توحيد اسم جدول RSVP (rsvp-handler.php) | مكتمل |
| --- | --- | --- |
| ✅ | #2 — حذف معالج Check-in المكرر (checkin-handler.php.disabled) | مكتمل |
| ✅ | #5 — تفعيل التحقق من توقيع Webhook (HMAC-SHA256) | مكتمل |
| ✅ | #9 — إزالة جميع ZIPs من wp-content + حماية .htaccess | مكتمل |
| ✅ | S1 — Switch على نوع الحدث في Webhook handler | مكتمل |
| ✅ | S2 — حفظ access_token كل 14 يوم (app.store.authorize) | مكتمل |
| ✅ | S3 — معالجات app.installed / app.uninstalled / app.updated | مكتمل |
| ✅ | S4 — صفحة 🛒 متاجر سلة في لوحة التحكم | مكتمل |
| ✅ | إدارة Webhook Secret من لوحة التحكم (DB) | مكتمل |
| ✅ | إدارة Client ID / Client Secret من لوحة التحكم (DB) | مكتمل |
| ⏳ | S6 — اختبار شامل على متجر تجريبي | معلق |
| ⏳ | إزالة scope السلات غير المستخدم من Partner Portal | معلق |
| ⏳ | تجديد Client Secret بعد اكتمال الاختبار | معلق |

# 2. تفاصيل المرحلة الأولى — الإصلاحات الحرجة والأمنية

## 2.1 — إصلاح #1: توحيد اسم جدول RSVP

| الملف | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| rsvp-handler.php السطر 7 | $table_name = $wpdb->prefix . 'pge_rsvp'; | $table_name = $wpdb->prefix . 'pge_event_rsvps'; |

النتيجة: ردود RSVP تُحفظ الآن في الجدول الصحيح. تم تفعيل الإضافة من جديد لإنشاء الجدول عبر dbDelta.

## 2.2 — إصلاح #2: حذف معالج Check-in المكرر

| الملف | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| pgevents-core.php | include_once '...checkin-handler.php'; include_once '...ajax.php'; | include_once '...ajax.php'; // checkin-handler.php.disabled |

تم إعادة تسمية checkin-handler.php إلى .php.disabled — ajax.php هو المعالج الوحيد.

## 2.3 — إصلاح #5: تفعيل التحقق من توقيع Webhook

| التعديل | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| السر | private $webhook_secret = '60ae230...'; // hardcoded | private $webhook_secret; // يُقرأ من DB أو wp-config |
| الـ Method | 'methods'=>['GET','POST'] | 'methods'=>'POST' |
| التحقق | // is_valid_signature() // موجودة لكن غير مستدعاة | if(!is_valid_signature(...)) return 401; |

## 2.4 — إصلاح #9: حماية ملفات ZIP

- تم حذف مجلد backup-dev/ بالكامل يدوياً

- تم نقل 6 ملفات ZIP من wp-content/themes/ خارج public_html

- تمت إضافة قاعدة .htaccess تحجب تنزيل zip/sql/env/bak/log

# 3. تفاصيل المرحلة الثانية — تكامل Salla App Store

## 3.1 — S1: Switch على نوع الحدث في handle_salla_notification

الكود القديم كان يفترض أن كل Webhook هو حدث طلب (order.*). الآن يوجد switch على $event يوجّه لكل معالج مناسب:

| الحدث | المعالج |
| --- | --- |
| order.created / updated / payment.updated | handle_order_event() — المنطق القديم محافظ عليه |
| app.store.authorize | handle_app_authorize() — يحفظ التوكنات |
| app.installed | handle_app_installed() — يحفظ بيانات التثبيت |
| app.store.uninstall / app.uninstalled | handle_app_uninstalled() — يمسح التوكنات |
| app.updated | handle_app_updated() — يسجّل في الـ log فقط |
| أي حدث آخر | يُرجع 200 ignored مع تسجيل في error_log |

## 3.2 — S2: حفظ التوكنات (app.store.authorize)

سلة تُرسل هذا الحدث عند التثبيت وكل 14 يوم لتجديد الـ access_token. البيانات المحفوظة:

| الحقل | المدة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| access_token | 14 يوم | يُجدَّد تلقائياً بهذا الحدث |
| refresh_token | شهر | single-use — لا تستخدمه بشكل متوازٍ |
| expires | unix timestamp | يُعرض في صفحة المتاجر |

مخزّنة في wp_options بمفتاح: pge_salla_tokens_{merchant_id}

## 3.3 — S3: معالجات app.installed / uninstalled / updated

- app.installed: يحفظ installed_at و merchant_id في pge_salla_install_{id}

- app.uninstalled: يحذف pge_salla_tokens_{id} و pge_salla_install_{id} كاملاً

- app.updated: يسجّل في error_log فقط — التوكن سيصل لاحقاً عبر app.store.authorize

## 3.4 — S4: صفحة 🛒 متاجر سلة في لوحة التحكم

صفحة جديدة تحت: المناسبات ← 🛒 متاجر سلة — تعرض لكل متجر:

- Merchant ID + تاريخ التثبيت

- آخر تحديث للتوكن + تاريخ الانتهاء + عدد الأيام المتبقية

- حالة التوكن: نشط (أخضر) / منتهي الصلاحية (أصفر) / لا يوجد توكن (أحمر)

- زر 🗑️ حذف لمسح بيانات أي متجر

## 3.5 — إدارة المفاتيح من لوحة التحكم

كل مفاتيح سلة الثلاثة تُدار الآن من صفحة إعدادات الباقات بدون لمس أي كود:

| المفتاح | القسم في لوحة التحكم | option_name في DB |
| --- | --- | --- |
| 🔐 Webhook Secret | إعدادات الباقات ← مفتاح Webhook السري | pge_salla_webhook_secret |
| 🔑 Client ID | إعدادات الباقات ← بيانات تطبيق سلة | pge_salla_client_id |
| 🔑 Client Secret | إعدادات الباقات ← بيانات تطبيق سلة | pge_salla_client_secret |

wp-config.php يحتفظ بالثوابت معلّقة كـ fallback اختياري فقط.

# 4. سجل الملفات المُعدَّلة — المرحلتان

| الملف | التغيير | التاريخ |
| --- | --- | --- |
| includes/rsvp-handler.php | توحيد اسم الجدول: pge_rsvp → pge_event_rsvps | 2026-04-28 |
| pgevents-core.php | حذف include_once لـ checkin-handler.php | 2026-04-28 |
| includes/checkin-handler.php | إعادة تسمية → .php.disabled | 2026-04-28 |
| includes/class-salla-handler.php | S1-S3 + قراءة client_id/secret من DB | 2026-04-28 |
| includes/admin-mods.php | صفحة متاجر سلة + إدارة 3 مفاتيح من DB | 2026-04-28 |
| .htaccess | حجب تنزيل zip/sql/env/bak/log | 2026-04-28 |
| wp-config.php | تعليق جميع ثوابت سلة — تُدار من لوحة التحكم | 2026-04-28 |

# 5. الخطوات المتبقية قبل الإطلاق

| # | المهمة | من يفعلها | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| S6 | اختبار شامل: تثبيت على متجر تجريبي، التحقق من حفظ التوكن، اختبار رفض signature خاطئ، اختبار إلغاء التثبيت | الفريق | إلزامي |
| 2 | إدخال Client ID و Client Secret في لوحة التحكم ← إعدادات الباقات | المطور | عالية |
| 3 | إزالة scope 'السلات' غير المستخدم من Salla Partner Portal | المطور | متوسطة |
| 4 | تجديد Client Secret من Partner Portal بعد اكتمال الاختبار (شُورِك في محادثة تطوير) | المطور | عالية |
| 5 | المرحلة الثالثة: تنظيف pge_bio + HMAC للـ cookie الضيف + مراجعة AJAX capabilities | Claude + الفريق | لاحقاً |

— نهاية التوثيق —

Pal Goal  |  pgevents-core v1.0  |  2026-04-28